|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | **<<Մաքուր Հայաստան>>- <<Մաքուր Մեղրի>>** |
| **Մարզը** | **Սյունիք** |
| **Մասնակից բնակավայրեր** | **Մեղրի և Ագարակ քաղաքներ, Ալվանք, Այգեձոր, Գուդեմնիս, Թխկուտ, Լեհվազ, Լիճք, Կարճեւան, Կուրիս, Նռնաձոր, Շվանիձոր, Վահրավար, Վարդանիձոր, Տաշտուն գյուղեր** |
| **Առկա իրավիճակը և պայմանները:** |  Մեղրի համայնքի առաջնային խնդիրներից էհամայնքում աղբահանության ու սանիտարական մաքրման աշխատանքների բարելավումը և այդ համակարգում 13 գյուղական բնակավայրերի ներգրավումը։ Գոյացող աղբը թափվում է բնակելի տարածքներում, կուտակվում ձորակներում, գետափերում: Մինչև համայնքի խոշորացումը կանոնավոր աղբահանություն իրականացվել է միայն Ագարակ և Մեղրի քաղաքներում, իսկ գյուղերում չի իրականացվել: Աղբի տեղակայման համար ավագանու որոշմամբ հատկացված տարածքներ կան միայն Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում: Հաշվի առնելով ԻԻՀ-ին սահմանակից լինելը և զբոսոշրջիկների հոսքը, առաջնային է դառնում Մ2 միջպետական ճանապարհի և հարակից տարածքների սպասարկումըՀաշվի առնելով վերոգրյալը **<<**Մաքուր Հայաստան>> ծրագրի շրջանակներում մշակվել է **<<**Մաքուր Մեղրի>> ծրագիրը հետևյալ փուլերով  |
|  **ՓՈՒԼ I**  | **Մ2 ճանապարհի Մեղրիի վարչական սահմանները ըմդգրկող 43 կմ հատվածի մաքրում, ճամփեզրերի բարեկարգում**  |
| **Իրան- Հայաստան սահմանին հարող տարածքի բարեկարգում** | **1 Գործողության նկարագրություն**  |
| * Իրան-Հայաստան սահմանին հարող տարածքի բարեկարգում, մաքրման աշխատանքներ,
* Մ2 ճանապարհի՝ մաքսակետից մինչև Մեղրիի տարածաշրջանային հիվանդանոցի հարող հատվածի մայթեզրերի բարեկարգում,
* աղբամանների տեղադրում, հողակույտերի հավաքում:
* Ճանապարհին հարակից տրանսպորտային սպասարկման կետերում ( բենզա և գազալցակայաններ ավտոսպասարկման կետեր) տրանսպորտային միջոցից հասանելի աղբամանների տեղադրում
* Տեղադրված ապօրինի տաղավարների ապամոնտաժում տարածքի բարեկարգում
 |
| **Ներգրավված տեխնիկա**  | * Աղբատար- 2 միավոր
* ինքնաթափ -3 միավոր
* Գրեիդեր – 1 միավոր
* Ամբարձիչ – 2 միավոր
* Ջրցան մեքենա - 1 միավոր
 |
| **Ներգրավված մարմիններ**  | 1. <<Մեղրի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն և բարեկարգում >> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ
2. ՌԴ ԱԴՎ 2393 զորամասի -ին ուղեկալի անձնակազմ
3. Սյունիքի տարածաշրջանային մաքսատան  Մեղրիի մաքսային կետի աշխատակազմ
4. ՀՀ ՊՆ Մեղրիի N զորամասի անձնակազմ
5. «Մեղրու ճանապարհների շահագործման եւ շինարարության ձեռնարկություն» (ՃՇՇՁ) ՍՊԸ-ի աշխատակիցներ
 |
| **ՓՈՒԼ I**  | 1. **<<Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ –ից Մեղրի քաղաքի սահմաններին հարող տարածքի բարեկարգում**
 |
| **<<Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ –ից Մեղրի քաղաքի սահմաններին հարող տարածքի բարեկարգում**  |  2 **Գործողության նկարագրություն** |
| **2 գործողության շրջանակներում նախատեսվում է** * <<Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ –ից մինչև Մեղրի համայնքի վարչական սահմանների ընդգրկող տարածքի բարեկարգում , մաքրման աշխատանքներ, կենցաղային ու շինարարական աղբի մեքենայացված հավաքում և տեղափոխում, ճամփեզրերի հարթեցում, մաքրում հողակույտերից:
* Ճանապարհին հարակից տրանսպորտային սպասարկման կետերում ( բենզալցակայաններ ավտոսպասարկման կետեր) տրանսպորտային միջոցից հասանելի աղբամանների տեղադրում
* Ճամփեզրերի հենապատերի ներկում կրաջրով
 |
| **Ներգրավված մարմիններ**  | 1. <<Մեղրի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն և բարեկարգում >> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ
2. ՌԴ ԱԴՎ 2393 զորամասի 2-րդ ուղեկալի անձնակազմ
3. <<Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի աշխատակիցներ
4. «Մեղրու ճանապարհների շահագործման եւ շինարարության ձեռնարկություն» (ՃՇՇՁ) ՍՊԸ-ի աշխատակիցներ
5. ՀՀ ՊՆ Մեղրիի N զորամասի անձնակազմ
 |
| **Ներգրավված տեխնիկա** | * Աղբատար- 2 հատ
* ինքնաթափ -3 հատ
* Գրեիդեր – 1 հատ
* Ամբարձիչ – 2 հատ
* Ջրցան մեքենա - 1 հատ
 |
| **ՓՈՒԼ I**  | 1. **Մեղրի քաղաքային բնակավայրի տարածքի մաքրում**
 |
| **Մեղրի քաղաքային բնակավայրի տարածքի մաքրում**  | **3** **Գործողության** **շրջանակներում նախատեսվում է** * բոլոր աղբահավաք կետերի մաքրում, փողոցներից ու բազմաբնակարան շենքերի բակերից՝ կենցաղային ու շինարարական աղբի մեքենայացված հավաքում և տեղափոխում, բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի սանմաքրում, խոտանված նյութերի տեղափոխում ,
* կկազմակերպվեն ծառերի հատում ու երիտասարդացում, ծառաբների կրաջրով ներկում, սիզամարգերի սանմաքրում, ծաղիկների ցանում, ծառատունկ մի շարք փողոցներում, բազմաբնակարան շենքերի բակերի տարածքների մաքրում, բարեկարգում, փողոցներում աղբամանների տեղադրում:
* Դեպի հուշարձաններ տանող ճանապարհների բարեկարգում աղբամանների տեղադրում
* Պլաստիկ տարրարների համար առանձնացված աղբամանների տեղադրում
 |
| **Ներգրավված մարմիններ**  | 1. <<Մեղրիի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն և բարեկարգում >> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ
2. Մեղրի քաղաքային բնակավայրի բնակիչներ
3. «Մեղրու ճանապարհների շահագործման եւ շինարարության ձեռնարկություն» (ՃՇՇՁ) ՍՊԸ-ի աշխատակիցներ
4. ՀՀ ՊՆ Մեղրիի N զորամասի անձնակազմ
 |
| **Ներգրավված տեխնիկա** | * Աղբատար- 2 հատ
* ինքնաթափ -3 հատ
* Գրեիդեր – 1 հատ
* Ամբարձիչ – 2 հատ
* Ջրցան մեքենա - 1 հատ
 |
| **ՓՈՒԼ I**  | 1. **Լեհվազ և Վարդանիձոր գյուղական բնակավայրերի տարածքների մաքրում**
 |
| **Լեհվազ և Վարդանիձոր բնակավայրերի վարչական տարածքի մաքրում** |  **4-րդ գործողության շրջանակներում նախատեսվում է** * բոլոր աղբահավաք կետերի մաքրում, փողոցներից ու ՝ կենցաղային ու շինարարական աղբի մեքենայացված հավաքում և տեղափոխում, , խոտանված նյութերի տեղափոխում ,կկազմակերպվեն ծառերի հատում ու երիտասարդացում, ծառաբների կրաջրով ներկում, ծառատունկ մի շարք փողոցներում, բակերի տարածքների մաքրում, բարեկարգում:
* Մ2 մայրուղուն հարող տարածքներում աղբամանների տեղադրում
 |
| Ներգրավված մարմիններ  | 1. <<Մեղրի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն և բարեկարգում >> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ
2. Լեհվազ և Վարդանիձոր գյուղական բնակավայրերի բնակիչներ
3. «Մեղրու ճանապարհների շահագործման եւ շինարարության ձեռնարկություն» (ՃՇՇՁ) ՍՊԸ-ի աշխատակիցներ
4. ՀՀ ՊՆ Մեղրիի N զորամասի անձնակազմ
 |
| **Մ2 մայրուղու ՝ Վադրանիձոր բնակավայրից մինչև Քաջարան համայնքի վարչական սահմանները հատվածի բարեկարգում**  |  **Գործողությունների նկարագրություն**5-րդ գործողության շրջանակներում նախատեսվում է * Ճանապարհին կից միմյանցից 3 կմ հեռավորության վրա տարածքներում աղբամանների տեղադրում
* Ճամփեզրերի հարթեցում մաքրում խոտից և հողակույտերից
 |
| **Ներգրավված մարմիններ**  | 1. <<Մեղրիի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն և բարեկարգում >> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ
2. «Մեղրու ճանապարհների շահագործման եւ շինարարության ձեռնարկություն» (ՃՇՇՁ) ՍՊԸ-ի աշխատակիցներ

3. ՀՀ ՊՆ Մեղրիի N զորամասի անձնակազմ |
| **Ներգրավված տեխնիկա** | * Աղբատար- 2 հատ
* ինքնաթափ -3 հատ
* Գրեիդեր – 1 հատ
* Ամբարձիչ – 2 հատ
* Ջրցան մեքենա - 1 հատ
 |
| **ՓՈՒԼ I I**  | 1. **Ագարակ քաղաքի վարչական տարածքի մաքրում**
 |
| **Ագարակ քաղաքի վարչական տարածքի մաքրում** |  **Գործողությունների նկարագրություն** Ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում նախատեսվում է * փողոցներից ու բազմաբնակարան շենքերի բակերից՝ կենցաղային ու շինարարական աղբի մեքենայացված հավաքում և տեղափոխում, բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի սանմաքրում,
* խոտանված նյութերի տեղափոխում ,
* կկազմակերպվեն ծառերի հատում ու երիտասարդացում, ծառաբնակների կրաջրով ներկում, սիզամարգերի սանմաքրում, ծաղիկների ցանում, ծառատունկ մի շարք փողոցներում,
* բազմաբնակարան շենքերի բակերի տարածքների մաքրում, բարեկարգում:
 |
| Ներգրավված մարմիններ  | 1. <<Մեղրի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն և բարեկարգում >> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ
2. Ագարակ քաղաքային բնակավայրի բնակիչներ
3. «Մեղրու ճանապարհների շահագործման եւ շինարարության ձեռնարկություն» (ՃՇՇՁ) ՍՊԸ-ի աշխատակիցներ
4. ՀՀ ՊՆ N զորամասի անձնակազմ

  |
| **Ներգրավված տեխնիկա**  | * Աղբատար- 2 հատ
* ինքնաթափ -3 հատ
* Գրեիդեր – 1 հատ
* Ամբարձիչ – 2 հատ
* Ջրցան մեքենա - 1 հատ
 |
| **ՓՈՒԼ I I**  | 1. **Լիճք, Տաշտուն, Ալվանք, Շվանիձոր, Նռնաձոր Կարճևան գյուղական բնակավայրերի մաքրում**
 |
| 1. **Լիճք, Տաշտուն, Ալվանք, Շվանիձոր, Նռնաձոր Կարճևան գյուղական բնակավայրերի մաքրում**
 |  **Գործողությունների նկարագրություն** Ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում նախատեսվում է * աղբահավաք կետերի մաքրում, փողոցներից կենցաղային ու շինարարական աղբի մեքենայացված հավաքում և տեղափոխում,  խոտանված նյութերի տեղափոխում ,կկազմակերպվեն ծառերի հատում ու երիտասարդացում, ծառաբների կրաջրով ներկում, ծառատունկ մի շարք փողոցներում, բակերի տարածքների մաքրում, բարեկարգում:
* միջհամայնքային ճանապարհներին աղբամանների տեղադրում
 |
| Ներգրավված մարմիններ  | 1.<<Մեղրի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն և բարեկարգում >> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ 2.Գյուղական բնակավայրերի բնակիչներ  3.«Մեղրու ճանապարհների շահագործման եւ շինարարության ձեռնարկություն» (ՃՇՇՁ) ՍՊԸ-ի աշխատակիցներ 4. ՀՀ ՊՆ Մեղրիի N զորամասի անձնակազմ |
| **Ներգրավված տեխնիկա**  | * Աղբատար- 2 հատ
* ինքնաթափ -3 հատ
* Գրեիդեր – 1 հատ
* Ամբարձիչ – 2 հատ
* Ջրցան մեքենա - 1 հատ
 |
| Արդյունքներ և ազդեցություն | * Մաքուր և բարեկարգ համայնքը գրավիչ է զբոսաշրջիկների համար
* բարելավվում է Մեղրի համայնքի սանիտարական վիճակը
* հուշաղբյուրները մաքրված են, գրավիչ են տուրիստների համար,
* պլաստիկ աղբը տարանջատված է, պահեստավորված է և հանձնվում է վերամշակման
* շահագործման ոչ պիտան անվադողերի տարանջատում ընդհանուր աղբից և հանձնում ՊՆ-ին
 |
| Ծրագրի շարունակականության և կենսունակության ապահովում: | Մեղրի համայնքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների կառավարումը կիրականացվի << Մեղրու համայնքային կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ-ի կողմից:ՀՏԶՀ-ի ներկայացված ծրագրով <<Ենթակառուցվածքների զարգացում Մեղրի համայնքում>> ծրագրով նախատեսվում է ձեռք բերել 3 աղբատարներ և 250 աղբամաններ, որի արդյունքում կանոնավոր կերպով կիրականցվի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում Մեղրի համայնքի բոլոր բնակավայրերում:Աշխատանքների իրականացման նպատակով նախատեսվում է 56 հաստիքներ, որից՝ 10 վարորդ, 32 բանվոր և 14 հավաքարար:Կուժեղացվի վարչական հսկողությունը՝ Վարչական իրավախախտումների մասին ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածով սահմանված կարգով չսահմանված և (կամ)չնախատեսված վայրերերից ու տեղերից դուրս աղբ թափելու համար նախատեսված վարչական տույժերի կիրառման:Այս նպատակով մշակվել է նաև կանոնակարգ: Բոլոր գյուղական բնակավայրերին համայնքի կողմից կհատկացվի ցեմենտ և ավազ տների նորոգման և բարեկարգման աշխատանքներ իրականացնելու համար: |