|  |  |
| --- | --- |
| **Ծրագրի անվանումը** | **<<Մաքուր Հայաստան>>- <<Մաքուր Մեղրի>>** |
| **Մարզը** | **Սյունիք** |
| **Մասնակից բնակավայրեր** | **Մեղրի և Ագարակ քաղաքներ, Ալվանք, Այգեձոր, Գուդեմնիս, Թխկուտ, Լեհվազ, Լիճք, Կարճեւան, Կուրիս, Նռնաձոր, Շվանիձոր, Վահրավար, Վարդանիձոր, Տաշտուն գյուղեր** |
| **Առկա իրավիճակը և պայմանները:** | Մեղրի համայնքի առաջնային խնդիրներից էհամայնքում աղբահանության ու սանիտարական մաքրման աշխատանքների բարելավումը և այդ համակարգում 13 գյուղական բնակավայրերի ներգրավումը։ Գոյացող աղբը թափվում է բնակելի տարածքներում, կուտակվում ձորակներում, գետափերում: Մինչև համայնքի խոշորացումը կանոնավոր աղբահանություն իրականացվել է միայն Ագարակ և Մեղրի քաղաքներում, իսկ գյուղերում չի իրականացվել: Աղբի տեղակայման համար ավագանու որոշմամբ հատկացված տարածքներ կան միայն Մեղրի և Ագարակ քաղաքներում: Հաշվի առնելով ԻԻՀ-ին սահմանակից լինելը և զբոսոշրջիկների հոսքը, առաջնային է դառնում Մ2 միջպետական ճանապարհի և հարակից տարածքների սպասարկումը  Հաշվի առնելով վերոգրյալը **<<**Մաքուր Հայաստան>> ծրագրի շրջանակներում մշակվել է **<<**Մաքուր Մեղրի>> ծրագիրը հետևյալ փուլերով |
| **ՓՈՒԼ I** | **Մ2 ճանապարհի Մեղրիի վարչական սահմանները ըմդգրկող 43 կմ հատվածի մաքրում, ճամփեզրերի բարեկարգում** |
| **Իրան- Հայաստան սահմանին հարող տարածքի բարեկարգում** | **1 Գործողության նկարագրություն** |
| * Իրան-Հայաստան սահմանին հարող տարածքի բարեկարգում, մաքրման աշխատանքներ, * Մ2 ճանապարհի՝ մաքսակետից մինչև Մեղրիի տարածաշրջանային հիվանդանոցի հարող հատվածի մայթեզրերի բարեկարգում, * աղբամանների տեղադրում, հողակույտերի հավաքում: * Ճանապարհին հարակից տրանսպորտային սպասարկման կետերում ( բենզա և գազալցակայաններ ավտոսպասարկման կետեր) տրանսպորտային միջոցից հասանելի աղբամանների տեղադրում * Տեղադրված ապօրինի տաղավարների ապամոնտաժում տարածքի բարեկարգում |
| **Ներգրավված տեխնիկա** | * Աղբատար- 2 միավոր * ինքնաթափ -3 միավոր * Գրեիդեր – 1 միավոր * Ամբարձիչ – 2 միավոր * Ջրցան մեքենա - 1 միավոր |
| **Ներգրավված մարմիններ** | 1. <<Մեղրի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն և բարեկարգում >> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ 2. ՌԴ ԱԴՎ 2393 զորամասի -ին ուղեկալի անձնակազմ 3. Սյունիքի տարածաշրջանային մաքսատան  Մեղրիի մաքսային կետի աշխատակազմ 4. ՀՀ ՊՆ Մեղրիի N զորամասի անձնակազմ 5. «Մեղրու ճանապարհների շահագործման եւ շինարարության ձեռնարկություն» (ՃՇՇՁ) ՍՊԸ-ի աշխատակիցներ |
| **ՓՈՒԼ I** | 1. **<<Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ –ից Մեղրի քաղաքի սահմաններին հարող տարածքի բարեկարգում** |
| **<<Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ –ից Մեղրի քաղաքի սահմաններին հարող տարածքի բարեկարգում** | 2 **Գործողության նկարագրություն** |
| **2 գործողության շրջանակներում նախատեսվում է**   * <<Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ –ից մինչև Մեղրի համայնքի վարչական սահմանների ընդգրկող տարածքի բարեկարգում , մաքրման աշխատանքներ, կենցաղային ու շինարարական աղբի մեքենայացված հավաքում և տեղափոխում, ճամփեզրերի հարթեցում, մաքրում հողակույտերից: * Ճանապարհին հարակից տրանսպորտային սպասարկման կետերում ( բենզալցակայաններ ավտոսպասարկման կետեր) տրանսպորտային միջոցից հասանելի աղբամանների տեղադրում * Ճամփեզրերի հենապատերի ներկում կրաջրով |
| **Ներգրավված մարմիններ** | 1. <<Մեղրի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն և բարեկարգում >> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ 2. ՌԴ ԱԴՎ 2393 զորամասի 2-րդ ուղեկալի անձնակազմ 3. <<Մեղրու տարածաշրջանային բժշկական կենտրոն>> ՓԲԸ-ի աշխատակիցներ 4. «Մեղրու ճանապարհների շահագործման եւ շինարարության ձեռնարկություն» (ՃՇՇՁ) ՍՊԸ-ի աշխատակիցներ 5. ՀՀ ՊՆ Մեղրիի N զորամասի անձնակազմ |
| **Ներգրավված տեխնիկա** | * Աղբատար- 2 հատ * ինքնաթափ -3 հատ * Գրեիդեր – 1 հատ * Ամբարձիչ – 2 հատ * Ջրցան մեքենա - 1 հատ |
| **ՓՈՒԼ I** | 1. **Մեղրի քաղաքային բնակավայրի տարածքի մաքրում** |
| **Մեղրի քաղաքային բնակավայրի տարածքի մաքրում** | **3** **Գործողության** **շրջանակներում նախատեսվում է**   * բոլոր աղբահավաք կետերի մաքրում, փողոցներից ու բազմաբնակարան շենքերի բակերից՝ կենցաղային ու շինարարական աղբի մեքենայացված հավաքում և տեղափոխում, բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի սանմաքրում, խոտանված նյութերի տեղափոխում , * կկազմակերպվեն ծառերի հատում ու երիտասարդացում, ծառաբների կրաջրով ներկում, սիզամարգերի սանմաքրում, ծաղիկների ցանում, ծառատունկ մի շարք փողոցներում, բազմաբնակարան շենքերի բակերի տարածքների մաքրում, բարեկարգում, փողոցներում աղբամանների տեղադրում: * Դեպի հուշարձաններ տանող ճանապարհների բարեկարգում աղբամանների տեղադրում * Պլաստիկ տարրարների համար առանձնացված աղբամանների տեղադրում |
| **Ներգրավված մարմիններ** | 1. <<Մեղրիի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն և բարեկարգում >> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ 2. Մեղրի քաղաքային բնակավայրի բնակիչներ 3. «Մեղրու ճանապարհների շահագործման եւ շինարարության ձեռնարկություն» (ՃՇՇՁ) ՍՊԸ-ի աշխատակիցներ 4. ՀՀ ՊՆ Մեղրիի N զորամասի անձնակազմ |
| **Ներգրավված տեխնիկա** | * Աղբատար- 2 հատ * ինքնաթափ -3 հատ * Գրեիդեր – 1 հատ * Ամբարձիչ – 2 հատ * Ջրցան մեքենա - 1 հատ |
| **ՓՈՒԼ I** | 1. **Լեհվազ և Վարդանիձոր գյուղական բնակավայրերի տարածքների մաքրում** |
| **Լեհվազ և Վարդանիձոր բնակավայրերի վարչական տարածքի մաքրում** | **4-րդ գործողության շրջանակներում նախատեսվում է**   * բոլոր աղբահավաք կետերի մաքրում, փողոցներից ու ՝ կենցաղային ու շինարարական աղբի մեքենայացված հավաքում և տեղափոխում, , խոտանված նյութերի տեղափոխում ,կկազմակերպվեն ծառերի հատում ու երիտասարդացում, ծառաբների կրաջրով ներկում, ծառատունկ մի շարք փողոցներում, բակերի տարածքների մաքրում, բարեկարգում: * Մ2 մայրուղուն հարող տարածքներում աղբամանների տեղադրում |
| Ներգրավված մարմիններ | 1. <<Մեղրի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն և բարեկարգում >> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ 2. Լեհվազ և Վարդանիձոր գյուղական բնակավայրերի բնակիչներ 3. «Մեղրու ճանապարհների շահագործման եւ շինարարության ձեռնարկություն» (ՃՇՇՁ) ՍՊԸ-ի աշխատակիցներ 4. ՀՀ ՊՆ Մեղրիի N զորամասի անձնակազմ |
| **Մ2 մայրուղու ՝ Վադրանիձոր բնակավայրից մինչև Քաջարան համայնքի վարչական սահմանները հատվածի բարեկարգում** | **Գործողությունների նկարագրություն**  5-րդ գործողության շրջանակներում նախատեսվում է   * Ճանապարհին կից միմյանցից 3 կմ հեռավորության վրա տարածքներում աղբամանների տեղադրում * Ճամփեզրերի հարթեցում մաքրում խոտից և հողակույտերից |
| **Ներգրավված մարմիններ** | 1. <<Մեղրիի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն և բարեկարգում >> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ 2. «Մեղրու ճանապարհների շահագործման եւ շինարարության ձեռնարկություն» (ՃՇՇՁ) ՍՊԸ-ի աշխատակիցներ   3. ՀՀ ՊՆ Մեղրիի N զորամասի անձնակազմ |
| **Ներգրավված տեխնիկա** | * Աղբատար- 2 հատ * ինքնաթափ -3 հատ * Գրեիդեր – 1 հատ * Ամբարձիչ – 2 հատ * Ջրցան մեքենա - 1 հատ |
| **ՓՈՒԼ I I** | 1. **Ագարակ քաղաքի վարչական տարածքի մաքրում** |
| **Ագարակ քաղաքի վարչական տարածքի մաքրում** | **Գործողությունների նկարագրություն**   Ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում նախատեսվում է   * փողոցներից ու բազմաբնակարան շենքերի բակերից՝ կենցաղային ու շինարարական աղբի մեքենայացված հավաքում և տեղափոխում, բազմաբնակարան շենքերի մուտքերի սանմաքրում, * խոտանված նյութերի տեղափոխում , * կկազմակերպվեն ծառերի հատում ու երիտասարդացում, ծառաբնակների կրաջրով ներկում, սիզամարգերի սանմաքրում, ծաղիկների ցանում, ծառատունկ մի շարք փողոցներում, * բազմաբնակարան շենքերի բակերի տարածքների մաքրում, բարեկարգում: |
| Ներգրավված մարմիններ | 1. <<Մեղրի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն և բարեկարգում >> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ 2. Ագարակ քաղաքային բնակավայրի բնակիչներ 3. «Մեղրու ճանապարհների շահագործման եւ շինարարության ձեռնարկություն» (ՃՇՇՁ) ՍՊԸ-ի աշխատակիցներ 4. ՀՀ ՊՆ N զորամասի անձնակազմ |
| **Ներգրավված տեխնիկա** | * Աղբատար- 2 հատ * ինքնաթափ -3 հատ * Գրեիդեր – 1 հատ * Ամբարձիչ – 2 հատ * Ջրցան մեքենա - 1 հատ |
| **ՓՈՒԼ I I** | 1. **Լիճք, Տաշտուն, Ալվանք, Շվանիձոր, Նռնաձոր Կարճևան գյուղական բնակավայրերի մաքրում** |
| 1. **Լիճք, Տաշտուն, Ալվանք, Շվանիձոր, Նռնաձոր Կարճևան գյուղական բնակավայրերի մաքրում** | **Գործողությունների նկարագրություն**   Ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում նախատեսվում է   * աղբահավաք կետերի մաքրում, փողոցներից կենցաղային ու շինարարական աղբի մեքենայացված հավաքում և տեղափոխում,  խոտանված նյութերի տեղափոխում ,կկազմակերպվեն ծառերի հատում ու երիտասարդացում, ծառաբների կրաջրով ներկում, ծառատունկ մի շարք փողոցներում, բակերի տարածքների մաքրում, բարեկարգում: * միջհամայնքային ճանապարհներին աղբամանների տեղադրում |
| Ներգրավված մարմիններ | 1.<<Մեղրի բնակարանային կոմունալ տնտեսություն և բարեկարգում >> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներ  2.Գյուղական բնակավայրերի բնակիչներ  3.«Մեղրու ճանապարհների շահագործման եւ շինարարության ձեռնարկություն» (ՃՇՇՁ) ՍՊԸ-ի աշխատակիցներ  4. ՀՀ ՊՆ Մեղրիի N զորամասի անձնակազմ |
| **Ներգրավված տեխնիկա** | * Աղբատար- 2 հատ * ինքնաթափ -3 հատ * Գրեիդեր – 1 հատ * Ամբարձիչ – 2 հատ * Ջրցան մեքենա - 1 հատ |
| Արդյունքներ և ազդեցություն | * Մաքուր և բարեկարգ համայնքը գրավիչ է զբոսաշրջիկների համար * բարելավվում է Մեղրի համայնքի սանիտարական վիճակը * հուշաղբյուրները մաքրված են, գրավիչ են տուրիստների համար, * պլաստիկ աղբը տարանջատված է, պահեստավորված է և հանձնվում է վերամշակման * շահագործման ոչ պիտան անվադողերի տարանջատում ընդհանուր աղբից և հանձնում ՊՆ-ին |
| Ծրագրի շարունակականության և կենսունակության ապահովում: | Մեղրի համայնքում աղբահանության, սանիտարական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքների կառավարումը կիրականացվի << Մեղրու համայնքային կոմունալ տնտեսություն>> ՀՈԱԿ-ի կողմից:  ՀՏԶՀ-ի ներկայացված ծրագրով <<Ենթակառուցվածքների զարգացում Մեղրի համայնքում>> ծրագրով նախատեսվում է ձեռք բերել 3 աղբատարներ և 250 աղբամաններ, որի արդյունքում կանոնավոր կերպով կիրականցվի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում Մեղրի համայնքի բոլոր բնակավայրերում:Աշխատանքների իրականացման նպատակով նախատեսվում է 56 հաստիքներ, որից՝ 10 վարորդ, 32 բանվոր և 14 հավաքարար:  Կուժեղացվի վարչական հսկողությունը՝ Վարչական իրավախախտումների մասին ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածով սահմանված կարգով չսահմանված և (կամ)չնախատեսված վայրերերից ու տեղերից դուրս աղբ թափելու համար նախատեսված վարչական տույժերի կիրառման:Այս նպատակով մշակվել է նաև կանոնակարգ:  Բոլոր գյուղական բնակավայրերին համայնքի կողմից կհատկացվի ցեմենտ և ավազ տների նորոգման և բարեկարգման աշխատանքներ իրականացնելու համար: |