Հավելված

Մեղրի համայնքի ավագանու

 17 հոկտեմբերի 2024թ N -Ա որոշման

**ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀՀ Սյունիքի  մարզի Մեղրի համայնքում 2023 թվականին**

**իրականացված բնապահպանական ծրագրի մասին**

 «Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) անվանումը՝ **Արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրման աշխատանքներ:**

**Ա) ԾՐԱԳՐԻ ՀԱԿԻՐՃ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ**

**Ծրագրի իրավական հիմքերը** (նշել համայնքի ավագանու որոշման և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին օրենքի ամսաթիվը և համարը)**՝** Մեղրի համայնքի ավագանու 2022 թվականի հուլիսի 14-ի N 72-Ա որոշում և 2022 թվականի դեկտեմբերի 08-ի ՀՕ 455-Ն օրենք:

**1. Ծրագրի սկիզբը և ավարտը՝** շինարարական աշխատանքների սկիզբը՝ 14.09.2023թ, ավարտը՝ 20.12.2023թ:

**2. Ծրագրի նախագծային արժեքը**՝ 52991900 դրամ, փոփոխված՝52577888, որից 50799888 դրամը շինարարական աշխատանքների նախահաշվային արժեքն է, իսկ 1778000ՀՀ դրամ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման արժեքը

**3. Համայնքի առկա խնդիրները և նախնական վիճակի նկարագրությունը՝** Մեղրի համայնքը խիստ ընդգծկված լեռնային տարածաշրջան է, նոսր անտառածածկով, հարուստ թանկարժեք և գունավոր մետաղների հանքավայրերով, որոնց շահագործմամբ էլ պայմանավորված էլ ավելի է բարձրացել կանաչ տարածքների ոչնչացումն ու անտառահատումները, որն էլ իր հերթին բերում է օդի աղտոտվածության, մյուս կողմից Հյուսիս-հարավ ճանապարհի ծրագիր-ծրագիր Տրանշ 4-ի շրջանակներում իրականացվող ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների հետևանքով համայնքի կանաչապատ հատվածների, այգիների կրճատումը քաղաքի բնության և բնակչության առողջության համար էկոլոգիական մեծ ռիսկեր են առաջացնում:

Ծրագրով նախատեսվում է ներդնել արևային էներգիայի համակարգեր համայնքային նշանակության 7 հաստատություններում՝ Մեղրիի համայնքապետարան (Մեղրի՝9/9կվտ և Ագարակ՝20,35կվտ քաղաքների վարչական շենքեր), <<Ագարակի մանկապարտեզ>>՝35,75կվտ և <<Մեղրի համայնքի Արևիք արվեստի դպրոց>>՝10,45կվտ ՀՈԱԿ-ներ, և <<Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ( Լեհվազ՝50,6կվտ ու Վարդանիձոր՝24,75կվտ բնակավայրերի մասնաճյուղերի շենքեր) և <<Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոն>> ՀՈԱԿ՝10,45կվտ: Այդ շենքերը ջեռուցվում էին օդորակիչների, էլեկտրական կամ փայտի վառարանների միջոցով՝ զգալի ծախսեր առաջացնելով համայնքի բյուջեում, ինչպես նաև բացասական ազդեցություն թողնելով բնակչության առողջության և շրջակա միջավայրի վրա:Փայտի վառարանների կիրառման հետևանքով առաջացած ծուխը վտանգավոր ազդեցություն է թողնում բնակչության առողջության վրա, իսկ էլեկտրական վառարանների դեպքում առկա է հոսանքահարման վտանգը:

Այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների օգտագործումը Մեղրի համայնքում թույլ կտա զգալիորեն նվազեցնել շրջակա միջավայրի վրա տարբեր գործոնների բացասական ազդեցությունը, ինչպես նաև կրճատել էներգասպառմանն ուղղված ծախսերը համայնքային բյուջեում:

**4. Ծրագրի նպատակը՝** Նպաստել Մեղրի համայնքում էներգաարդյունավետության մակարդակի բարձրացմանը և էներգասպառմանն ուղղված ծախսերի կրճատմանը համայնքային հաստատություններում արևային էներգիայի համակարգերի տեղադրման միջոցով ։

**Ծրագրով հաստատված ուղղակի արդյունքները** Շրջակա միջավայրի բարելավում և էներգասպառմանն ուղղված ծախսերի կրճատում։

**Վերջնական ակնկալվող արդյունքները՝  ֆոտովոլտային կայանների ձեռքբերում,էներգասպառման ծախսերի կրճատում**

**5. Ծրագրի շահառուները՝**Ծրագրի շահառուներն են Մեղրի համայնքի բնակչության 20%-ը՝ 2230 մարդ և Մեղրիի համայնքապետարանի (Մեղրի և Ագարակ քաղաքների վարչական շենքեր), <<Ագարակի մանկապարտեզ>> և <<Մեղրի համայնքի Արևիք արվեստի դպրոց>> ՀՈԱԿ-ների, և <<Մեղրի համայնքի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի( Լեհվազ ու Վարդանիձոր բնակավայրերի մասնաճյուղերի շենքեր) և <<Մեղրիի մարզամշակութային կենտրոն>> ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցներն ու սաները՝ մոտ 680:

**6. Ծրագրի շրջանակում նախատեսված միջոցառումները և դրանց ընտրության հիմնավորումները՝** նախատեսված էր ձեռքբ բերել արևային ֆոտովոլտային կայաններ և տեղադրել Մեղրի և Ագարակ վարչական շենքերի և համայնքապետարանի ենթակայության վերոնշյալ կազմակերպությունների տանիքներին ՝ համայնքի բյուջեի ծախսերը կրճատելու նպատակով։

**Բ) ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ**

**1. Ծրագրի իրականացման փաստացի արժեքը**՝  52577888դրամ, որից 50799888 դրամը շինարարական աշխատանքների արժեքը,1100000դրամ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման արժեքը և 390000 դրամ՝ տեխնիկական հսկողություն ,88000 ՀՀդրամ ՝հեղինակային հսկողություն ։ Փաստացի ծախսվել է 52577888դրամ, որից 52377888դրամը պետական բյուջեից, 200 000 ՀՀ դրամը համայնքային բյուջեից ։

**2. Ծրագրի փաստացի շահառուները՝**Ծրագրի շահառուներ են Մեղրի համայնքի բնակչությունը՝ մոտ 2910 մարդ

**3. Ծրագրի շրջանակում իրականացված միջոցառումները՝**  արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում Մեղրի և Ագարակ վարչական շենքերի և համայնքապետարանի ենթակայության վերոնշյալ կազմակերպությունների տանիքներին, հողանցման աշխատանքներ, ՕԳՄ-ի մոնտաժում, հենակառուցվածքի տեղադրում, պաշտպանություն,փոխակերպիչների տեղադրում:

**4. Ծրագրի իրականացնողները և աջակցողները՝**  ծրագիրն իրականացվել է Մեղրիի համայքնապետարանի կողմից, շինարարական աշխատանքները կատարվել է ՍՈԼԱՐ ԷՆԵՐՋԻ ՍԻՍԹԵՄ ՍՈԼՈՒԹԻՈՆՍ  ՍՊԸ-ի կողմից, փերձաքննությունը՝ <<ԳՐԱՆԴ ԻՆՍՊԵՔՇՆ>> ՍՊԸ-ի , նախագիծ-նախահաշիվ և հեղինակային հսկողություն՝ <<ՊՐՈԷՔՍ>>ՍՊԸ-ի ։

**5. Ծրագրի փաստացի վերջնական արդյունքների Նկարագրությունը-**

Շրջակա միջավայրի բարելավում և էներգասպառմանն ուղղված ծախսերի կրճատում, արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում Մեղրի և Ագարակ վարչական շենքերի և համայնքապետարանի ենթակայության վերոնշյալ կազմակերպությունների տանիքներին։

**6. Հաշվետվության հրապարակումը՝**21 հոկտեմբեր 2024թ:

**ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Խ. ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ**