Հավելված

ՀՀ Սյունիքի մարզի

Մեղրի համայնքի ավագանու

2023թ. փետրվարի 15-ի N 9-Ա որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵՂՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆԻ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Մեղրի համայնքի 2022 թվականի տարեկան աշխատանքային պլանով նախատեսված աշխատանքների և ծրագրերի  ընդհանուր արժեքը կազմում է 733 270 200 ՀՀ դրամ։

2022 թվականին իրականացվել են 659 062 467 ՀՀ դրամի աշխատանքներ, այդ թվում՝ 181 252 700 ՀՀ   դրամի սուբվենցիոն  ծրագրեր և   477 809 767 ՀՀ դրամի միջոցառումներ:

2022 թվականին իրականացված (2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ փաստացի ձևակերպված)  աշխատանքներն ըստ պարտադիր խնդիրների՝

1. Համայնքի գույքի և դրամական միջոցների կառավարում

ՏԻՄ լիազորությունների իրականացման շրջանականերում բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների արդյունավետ կառավարման, մատչելիության և հասանելիության ապահովման,տեղեկատվության ապահովման և իրազեկվածությամն մակարդակի բարձրացման, սպասարկման որակի բարելավման, աշխատակազմի պահպանման և արդյունավետության բարձրացման համար 2022թ-ին նախատեսվել է տրամադրել 161 793 600 ՀՀ դրամ, փաստացի իրականացվել է 157 934 226 ՀՀ դրամի ծախս:

2.Քաղաքաշինություն և հանրային ենթակառուցվածքներ

2022 թ ՏԱՊ-ով նախատեսվել  է կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը: Այս ուղղությամբ նախատեսվել է իրականացնել ընդհանուր առմամբ 100 575 900 ՀՀ դրամի ներդրում: Ենթակառուցվածքների զարգացման համատեքստում առանձնացվել են  հետևյալ ծրագրերը.

1.Մեղրի քաղաքի Կասկադի հիմնանորոգում և բարձրահարկ շենքերի հարևանությամբ խաղահրապարակի կառուցման ավարտական աշխատանքների իրականացում:

2.Վանք-Կալեր գյուղեր տանող կամուրջի վերակառուցում։

Փաստացի ավարտվել է Մեղրի քաղաքի Կասկադի հիմնանորոգում և բարձրահարկ շենքերի հարևանությամբ խաղահրապարակի կառուցման ավարտական աշխատանքների իրականացումը:

Վանք-Կալեր գյուղեր տանող կամուրջի վերակառուցում և Կենտրոնական փողոցի ասֆալտապատում Լեհվազ բնակավայրում ծրագրերի աշխատանքների կատարման համար կատարվել են  7 057 000 ՀՀ դրամի ծախս:

3. Կոմունալ ծառայություններ

Կոմունալ ծառայությունների ոլորտում նախատեսվել է 214 215 000 ՀՀ դրամի ներդրում, որի շրջանակներում իրականացվել է բարեկարգման, կանաչապատման, սանիտարական մաքրման և աղբահանության, փողոցային լուսավորության ապահովման, առուների մաքրման աշխատանքներ:Կատարվել է 232 871 526 ՀՀ դրամի ծախս: 18 656 526 ՀՀ դրամի կատարվել է չնախատեսված ծախսեր:

4. Տրանսպորտ

Այս ուղղությամբ նախատեսվել է 24 785 000 ՀՀ դրամի ներդրում: Իրականացվել է միջհամայնքային տրանսպորտային ցանցի բարելավում, համալրում նոր միկրոավտոբուսով և ապահովվել է հանրային տրանսպորտի  շարունակական շահագործումը՝ հանրային տրանսպորտի համակարգում ներառելով սահմանամերձ Նռնաձոր բնակավայրը: Համալրված ավտոպարկը թույլ է տալիս առավել ինտենսիվ կապ ապահովելու բնակավայրերի միջև՝ նպաստավոր պայմաններ ստեղծելով համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար:

Իրականացվել են 43 785 000 ՀՀ դրամի ծախսեր,այդ թվում՝ 19 000 000 ՀՀ դրամի չնախատեսված  ծախսեր:

5.Տնտեսություն

Տնտեսության զարգացման ուղղությամբ նախատեսվել է տրամդրել 5 300 000 ՀՀ դրամ:Ձեռնարկվել են քայլեր գյուղատնտեսության զարգացման, համայնքային բյուջեում եկամուտների ավելացման և համայնք-մասնավոր հատված համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ:Առանձնակի ուշադրություն է դարձվել հետևյալ ծրագրերին և միջոցառումենրին.

1.Եվրասիական Զարգացման Բանկի համաֆինանսավորմամբ Շվանիձոր, Ալվանք, Ագարակ բնակավայրերում իրականացվող ներտնտեսային ոռոգման ցանցի վերականգնման աշխատանքների ավարտում:

2. Մեղրիի ոռոգման ցանցի կառուցում և վերանորոգում:

3. Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի շենքում արևային պանելների տեղադրում:

Իրականացվել է 1 438 240 ՀՀ դրամի ծախսեր համայնքի բնակավայրերի ոռոգման ցանցի ընթացիկ վերանորոգումների համար:

Մեղրի քաղաքի մանկապարտեզի շենքում արևային պանելների տեղադրումը իրականացվել է:

6. Կրթություն, սպորտ, մշակույթ և հանգիստ

Այս ոլորտում 2022թ. ներդրումներ նախատեսվել է 432 815 700 ՀՀ դրամ, որով իրականացվել է հետևյալ միջոցառումները և ծրագրերը.

1. Նախադպրոցական  կրթության ծառայության մատուցում համայնքում:

2. Արտադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում:

3.Ավարտվել է Ագարակ քաղաքի նախկին կաթսայատան հիմքի վրա մարզադպրոցի կառուցման շինաշխատանքները:

4.Որակյալ նախադպրոցական կրթության շրջանակներում ավարտին է  հասցվել Մեղրիի մանկապարտեզի շենքի հիմնանորորգման 1-ին և 2-րդ փուլերի իրագործումը:

5.Մարզամշակութային կյանքի կազմակերպում և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ:

Կատարվել է 393 277 939 ՀՀ դրամի փաստացի ծախս:

7. Սոցիալական պաշտպանություն

Իրականացվել են սոցիալապես խոցելի խմբերի աջակցությանն ուղղված տարաբնույթ միջոցառումներ և դրամական հատկացումեր: Այս ուղղությամբ նախատեսվել է 6 000 000 ՀՀ դրամի ծախս: Կատարվել է 3 534 662 ՀՀ դրամի ծախս:

8. Փրկարար ծառայություն

Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման ուղղությամբ նախատեսվել է 2 000 000 ՀՀ դրամի ծախս: Ծախսեր չեն կատարվել:

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                    	              Բ. ԶԱՔԱՐՅԱՆ